考古勘探项目风险评估与安全防护方案

第一章 总则

1.1 编制目的与依据

为规范考古勘探项目作业行为，科学评估勘探过程中的各类风险，建立健全安全防护体系，保障文物安全、人员安全和环境安全，依据《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订）、《田野考古工作规程》、《考古勘探工作规程（试行）》、《考古发掘管理办法》等法律法规和行业标准，结合本项目实际情况，制定本方案。

1.2 适用范围

本方案适用于本考古勘探项目范围内的所有作业活动，包括但不限于地面调查、钻探、探方发掘、地球物理勘探、测绘记录、样品采集、文物提取与保护、资料整理等全过程。方案适用于项目所有参建单位、管理人员、技术人员和作业人员。

1.3 术语和定义

考古勘探：指为获取地下文物埋藏信息而进行的非发掘性调查工作，包括地面踏查、钻探、探方、地球物理勘探等技术手段。

探方：考古勘探的基本工作单元，通常为5×5米或10×10米的方形区域，用于系统揭露地层。

探沟：为探查地下文物分布而开挖的长条形沟槽，宽度通常为1-2米。

地层学：考古学基本方法，根据地层叠压关系判断文物相对年代。

文物本体风险：指文物在勘探过程中可能遭受的物理、化学、生物等方面的损害风险。

重大风险：指可能导致文物严重损坏、人员重伤或死亡、重大财产损失或环境严重污染的风险，风险等级为Ⅰ级。

1.4 基本原则

（1）预防为主原则：坚持风险预控、关口前移，全面辨识评估风险，制定有效防范措施。

（2）文物保护优先原则：将文物安全置于首位，任何勘探作业不得对文物本体造成不可逆损害。

（3）分级管控原则：根据风险等级实施差异化管控措施，重大风险实行重点监控。

（4）全员参与原则：建立全员安全生产责任制，确保各级人员履行安全职责。

（5）持续改进原则：根据作业进展和风险变化动态调整管控措施，不断完善安全防护体系。

第二章 风险评估体系

2.1 风险识别

考古勘探项目风险识别覆盖作业全流程、全要素，主要包括以下四类风险：

（1）文物本体风险：包括勘探设备直接损伤文物、不当取样破坏文物完整性、温湿度变化导致文物劣化、微生物侵蚀、震动影响脆弱文物稳定性等。

（2）人员安全风险：包括坍塌、滑坡、坠落、机械伤害、触电、有毒有害气体（如墓室积气）、极端天气影响、野生动物侵害、传染病等。

（3）环境风险：包括水土流失、植被破坏、地下水污染、土壤污染、噪声污染、振动影响周边建筑物等。

（4）设备与资料风险：包括勘探设备故障、测量仪器失准、数据丢失、记录资料损毁、样品污染或混淆等。

2.2 风险评估方法与标准

采用风险矩阵法进行定性与定量相结合的风险评估，根据风险发生的可能性（L）和后果严重性（S）确定风险等级（R）：R = L × S。

风险等级划分标准如下表所示：

表1 风险可能性（L）分级标准

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| L5（几乎肯定） | 在项目周期内极有可能发生 |
| L4（很可能） | 在项目周期内很可能发生 |
| L3（可能） | 在项目周期内可能发生 |
| L2（不太可能） | 在项目周期内不太可能发生 |
| L1（极不可能） | 在项目周期内极不可能发生 |

表2 风险后果严重性（S）分级标准

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| S5（灾难性） | 文物严重损毁不可修复、人员死亡、重大环境事故 |
| S4（重大） | 文物重大损伤、人员重伤、较大环境事故 |
| S3（中等） | 文物中度损伤、人员轻伤、一般环境事故 |
| S2（轻微） | 文物轻微损伤、人员轻微伤害、局部环境影响 |
| S1（可忽略） | 无实质性影响 |

表3 风险等级（R）矩阵及管控要求

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（重大风险，R≥15） | 立即停止作业，制定专项方案，报上级审批 |
| Ⅱ级（较大风险，10≤R＜15） | 限期整改，重点监控，项目负责人督办 |
| Ⅲ级（一般风险，5≤R＜10） | 制定整改措施，定期检查 |
| Ⅳ级（低风险，R＜5） | 日常监控，纳入常规管理 |

2.3 风险控制措施制定

根据风险评估结果，按照以下优先级制定风险控制措施：

（1）消除措施：通过改变工艺、技术或作业方式从根本上消除风险源。

（2）替代措施：用低风险设备、材料或方法替代高风险因素。

（3）工程控制措施：通过物理隔离、防护设施、通风系统等技术手段控制风险。

（4）管理控制措施：制定规章制度、操作规程、培训教育、监督检查等管理手段。

（5）个体防护措施：配备和使用个人防护装备作为最后一道防线。

2.4 风险动态监测与更新

建立风险动态监测机制，每周对作业现场进行风险评估更新。当出现以下情况时，应立即重新进行风险评估：

（1）发现新的文物遗存或重要考古现象

（2）作业环境发生重大变化（如暴雨、地震等）

（3）引入新的设备、技术或工艺

（4）发生未遂事故或险肇事件

（5）法律法规或标准规范更新

第三章 安全防护体系

3.1 人员安全管理

（1）资质要求：所有参与考古勘探的人员必须具备相应的专业资质。项目负责人应具有考古领队资质，技术人员应具备相关专业技术职称，作业人员应经过专业培训并考核合格。

（2）培训教育：实行三级安全教育制度。入场前进行项目级安全培训，内容包括文物保护法规、勘探安全规程、应急处理等；作业前进行班组级安全交底，明确当日风险及防控措施；定期组织专项技能培训和应急演练，每年不少于2次。

（3）个人防护装备：根据作业风险配备相应的个人防护装备，包括但不限于：安全帽（符合GB 2811）、防砸防刺穿安全鞋、防尘口罩、防护手套、反光背心、安全带（高空作业）、护目镜等。所有防护装备应定期检查维护，确保有效。

（4）作业行为规范：严格遵守'十不准'规定：不准酒后上岗、不准无证操作设备、不准在危险区域逗留、不准私自进入未支护探方、不准单人夜间作业、不准违反文物提取规程、不准破坏勘探现场环境、不准隐瞒事故隐患、不准擅自改变作业方案、不准违章指挥冒险作业。

3.2 设备与物资管理

（1）勘探设备安全要求：所有勘探设备（钻机、探铲、测量仪器等）使用前应进行安全检查，确保性能良好。特种设备（如起重机、挖掘机等）应经检验合格，操作人员持证上岗。设备运行中严格执行操作规程，定期维护保养。

（2）文物保护专用设备：配备文物提取专用工具（竹签、毛刷、托盘等）、环境监测仪器（温湿度计、光照度计）、应急保护材料（无酸纸、缓冲材料、临时覆盖材料）等，确保文物安全。

（3）应急物资储备：现场配备充足的应急救援物资，包括急救箱（含常用药品和器械）、消防器材（灭火器、消防沙）、应急照明、通讯设备、应急食品和饮用水等。应急物资应定点存放、标识清晰、定期检查更新。

3.3 现场环境安全

（1）作业区域划分：按照功能将现场划分为勘探作业区、文物保护区、材料堆放区、设备停放区、生活办公区等，各区域间设置明显界限和安全通道。

（2）危险区域隔离：对探方、探沟、边坡、基坑等危险区域设置硬质围栏（高度不低于1.2米）和安全警示标志（符合GB 2894），夜间设置警示灯。严禁无关人员进入危险区域。

（3）气象与地质监控：每天关注天气预报，遇暴雨、大风（6级以上）、雷电等恶劣天气立即停止户外作业。对边坡、基坑等实施定期监测（每天至少1次），发现裂缝、沉降等异常立即采取措施。

（4）地下管线保护：作业前通过查阅资料、物探、人工探查等方式查明地下管线分布，与管线产权单位确认安全距离。在管线附近作业时，采用人工探挖，严禁机械直接挖掘。

3.4 文物保护专项措施

（1）勘探技术规范：严格执行《田野考古工作规程》技术要求。探方发掘遵循'由上而下、由晚及早'的地层学原则，探铲使用避免对文物直接冲击，地球物理勘探设备参数设置应避免对文物产生电磁干扰。

（2）文物发现应急处理：发现文物或重要遗迹时，立即执行'三停止、三报告'程序：停止当前作业、停止设备运行、停止周边振动作业；报告项目负责人、报告建设单位、报告文物行政部门。对发现区域进行临时保护（覆盖防水布、设置围栏）。

（3）文物提取与记录：文物提取应由专业技术人员操作，使用专用工具，轻拿轻放。提取过程进行全程影像记录，填写文物提取登记表，详细记录文物位置、层位、现状等信息。

（4）现场保护技术：对揭露的遗迹采取必要的临时保护措施，如覆盖遮阳网防止暴晒、搭建防雨棚防止雨水冲刷、设置排水沟防止积水浸泡、喷洒加固剂防止风化等。

第四章 应急预案

4.1 应急组织机构与职责

成立考古勘探项目应急指挥部，由项目负责人任总指挥，下设现场处置组、技术支持组、后勤保障组、医疗救护组、信息联络组。各小组职责明确，实行24小时值班制度。

4.2 应急响应程序

应急响应分为三级：

（1）Ⅲ级响应（一般事故）：现场人员立即处置，报告班组长，班组长组织救援，30分钟内报告项目负责人。

（2）Ⅱ级响应（较大事故）：项目负责人启动应急预案，应急指挥部成员赶赴现场，1小时内报告建设单位和文物行政部门。

（3）Ⅰ级响应（重大事故）：立即报告地方政府和上级主管部门，请求外部救援力量支援，配合政府开展应急救援。

4.3 专项应急预案

（1）文物安全应急预案：发现文物受损或面临紧急危险时，立即采取隔离保护措施，由专业技术人员评估损坏程度，制定抢救性保护方案，必要时邀请专家现场指导。

（2）人员伤亡应急预案：发生人员伤亡事故，立即拨打120急救电话，同时进行现场急救（止血、包扎、固定、心肺复苏等），保护事故现场，配合事故调查。

（3）自然灾害应急预案：收到灾害预警后，立即停止作业，撤离人员设备到安全区域。灾后检查现场受损情况，评估风险后恢复作业。

（4）火灾应急预案：发现火情立即使用灭火器材扑救初起火灾，同时报警。组织人员疏散，切断电源，转移易燃易爆物品。

4.4 应急演练与培训

每季度至少组织1次应急演练，演练内容包括文物抢救、人员救护、消防灭火、紧急疏散等。演练后进行评估总结，完善应急预案。每年对全员进行应急知识培训和考核，确保掌握基本应急技能。

第五章 监督与管理

5.1 责任体系

建立'建设单位统一领导、勘探单位全面负责、监理单位监督检查、作业人员具体落实'的四级责任体系。明确各岗位安全职责，签订安全生产责任书，实行责任追究制度。

5.2 检查与考核

（1）日常检查：班组长每天对作业现场进行安全检查，填写检查记录。

（2）每周检查：项目安全管理人员每周组织全面检查，召开安全例会，通报检查情况。

（3）专项检查：针对重大风险、特殊工序、新设备使用等开展专项安全检查。

（4）考核评价：每月对各单位、各岗位安全履职情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。

5.3 记录与档案管理

建立健全安全记录档案，包括风险评估记录、安全检查记录、培训记录、应急演练记录、事故记录等。所有记录应真实、完整、及时，保存期限不少于项目结束后3年。重要电子数据定期备份。

5.4 持续改进机制

建立PDCA（计划-执行-检查-改进）循环机制，定期评审安全防护体系的有效性。鼓励员工提出安全改进建议，对合理化建议给予奖励。发生事故或未遂事件后，认真分析原因，采取纠正预防措施，防止类似事件再次发生。